工学院

项目名： “勤致”-员工考勤管理系统

| 学号 | 姓名 | 角色 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2320118127 | 肖松涛 | 项目经理 | 项目统筹与进度管理 + 前端开发 |
| 2320118086 | 梁俊烽 | 后端工程师 | 后端开发与业务逻辑实现 |
| 2320118128 | 岳智凝 | 数据库工程师 | 数据库设计与优化 + 辅助后端开发 |
| 2320118100 | 赵榆 | 前端工程师 | UI/UX设计 + 前端开发 |
| 2320118165 | 钟炜杰 | 测试工程师 | 全流程测试 + 文档编写与质量保障 |

2026 年 3 月 10 日

目   录

1	引言	2

1.1	参考资料	2

1.2	项目背景	2

1.2.1	系统首页导航关系	2

2	项目内容	3

2.1	项目目标	3

2.2	技术方向	3

2.3	项目时间	3

2.4	项目资源	4

3	系统可行性分析	4

3.1	系统必要性分析	4

3.2	系统设计总原则	4

3.3	SWOT分析	5

3.4	技术可行性	6

3.5	经济可行性	6

3.6	运行可行性	6

- 引言

  - 参考资料

- 《软件工程导论》（第六版），清华大学出版社

- Spring Boot 官方文档

- Vue.js 官方指南

- 高德地图开放平台API文档

  - 项目背景

在数字化办公日益普及的今天，考勤管理作为企业人力资源管理的基石，其效率和准确性直接影响着组织的运营成本与员工体验。传统的考勤方式，如人工签字、指纹或IC卡打卡，普遍存在几大痛点：数据分散易丢失、月末统计耗时耗力、难以杜绝代打卡等作弊行为，且无法灵活适配弹性工作制等新型管理模式。

基于以上现状，我们小组计划开发“勤致”员工考勤管理系统。这个名字寓意“勤勉以致远”，旨在打造一套轻量级、智能化、基于位置验证的Web考勤解决方案。本项目不仅能帮助企业实现从考勤数据采集、审批到分析的全流程自动化，也是我们作为本科实训项目，将理论知识与实践相结合，全方位锻炼团队协作与系统开发能力的宝贵机会。

    - 系统首页导航关系

为了让系统真正贴合各方需求，我们对可能涉及到的用户角色进行了初步分析：

表1 干系人列表

| 干系人 | 主要利益与关注点 |
| --- | --- |
| 项目组 | 成功交付项目，获得完整的项目实战经验，提升个人技术能力与团队协作水平。 |
| 指导老师 | 关注项目进度与交付质量，引导我们解决实际问题，培养工程化思维。 |
| 企业员工 | 打卡流程简单快捷，请假申请一目了然，能随时查看自己的考勤记录，确保数据准确。 |
| HR/部门主管 | 能够根据公司政策灵活配置考勤规则，实时掌握部门出勤情况，高效审批流程，并能一键生成报表用于薪酬核算。 |
| 系统管理员 | 系统运行稳定、数据安全可靠、后台管理便捷，能够轻松应对日常维护需求。 |

- 导航菜单结构

系统仅设置一级核心导航菜单，在侧边栏固定展示，无复杂二级子菜单， 所有功能直接关联至一级导航，一级导航包含四大核心模块：首页、我的考勤、 数据查看、系统管理。

- 核心功能模块

各导航模块仅保留考勤管理核心功能，功能点简洁实用，贴合企业不同角 色的基础考勤需求，无冗余增值功能，具体模块功能如下： 首页：今日打卡提醒、快速打卡入口、考勤待办、系统简易公告 我的考勤：个人打卡、考勤申请、申请进度查询、个人打卡记录、个人信息修改、数据查看：考勤报表查看、考勤数据简易导出、考勤异常统计 系统管理：员工账号管理、考勤基础规则配置、组织架构维护

- 用户交互流程

系统交互流程极致简化，所有操作均为三步内完成，贴合课程项目的使用 场景，无复杂页面跳转，核心通用流程与各角色核心操作流程如下：

通用操作流程

用户登录→进入首页→点击侧边栏一级导航→直接进入功能页面完成操作→操作后点击顶部「返回首页」快速回到主页面。

各角色核心业务流程

普通员工：首页「快速打卡」→完成打卡；首页→我的考勤→选择申请类型→ 填写简单信息提交→查看申请进度

部门负责人：首页→我的考勤→待审批→一键通过 / 驳回；首页→数据查看→ 选择本部门→查看 / 导出考勤数据

HR 管理员 / 企业负责人：首页→系统管理→配置规则 / 管理账号；首页→数 据查看→查看企业 / 全部门考勤数据

所有操作结果实时同步，申请审批、规则修改等关键操作会弹出简易消息提醒， 无需进入专门消息模块查看，更贴合日常使用习惯。

- 权限控制说明

基于课程项目需求，将权限简化为普通员工、部门负责人、管理员（HR+ 企 业负责人） 三类，权限配置贴合岗位职责且操作简单，未授权菜单自动隐藏， 无复杂权限配置步骤，具体权限如下： 普通员工：可见【首页】【我的考勤】；仅能完成个人打卡、提交考勤申请、 查看个人考勤记录 / 申请进度、修改个人基础信息，无数据查看和系统管理权 限。 部门负责人：可见【首页】【我的考勤】【数据查看】；拥有普通员工全部权 限，额外可审批本部门员工考勤申请、查看 / 导出本部门考勤数据及异常统计。 管理员（HR+ 企业负责人）：可见全部四大导航模块；拥有部门负责人全部权 限，额外可进行员工账号管理、考勤基础规则配置、组织架构维护，以及查看 / 导出企业整体考勤数据，满足课程项目中全流程管理的基础需求。

- 项目内容

  - 项目目标

本项目致力于开发一个功能明确、体验良好的Web考勤管理系统，核心目标如下：

- 人员与组织管理：支持对企业部门、岗位及员工信息进行便捷的增删改查，为考勤管理奠定基础。

- 灵活的规则配置：不再局限于单一的固定班次，我们将提供基本的固定班次与简化的弹性工时配置选项，以适应不同类型企业的管理需求。

- 智能化的打卡体验：实现基于GPS位置验证的打卡功能。系统能记录员工打卡时的实时位置，并与预设的工作地点进行比对，实现基础的防作弊机制（如超出范围无法打卡）。

- 可视化的数据报表：自动汇总个人及部门的考勤数据，生成迟到、早退、缺勤等统计报表，并通过图表形式直观展示，让出勤情况一目了然。

- 规范化的请假流程：支持员工在线提交请假申请，并推送给上级主管进行审批，审批结果将自动关联并影响最终的考勤统计。

我们将采用当前主流的前后端分离架构，力求系统界面清晰、交互流畅、响应迅速，满足企业级应用的基本要求。

  - 技术方向

在技术选型上，我们倾向于选择市场应用广泛、社区活跃、学习资源丰富的成熟技术栈，以降低开发风险，保证项目顺利进行。

- 前端：Vue.js (渐进式框架，易于上手) + Element Plus (丰富的UI组件库，快速构建界面) + ECharts (强大的数据可视化库，让报表更生动)。

- 后端：Spring Boot (简化了项目搭建和配置，开发效率高) + Spring MVC (清晰的Web层框架) + JPA/MyBatis (灵活的数据库操作方式，可根据需求选择)。

- 数据库：MySQL (稳定可靠的关系型数据库，足以支撑项目数据量)。

- 第三方服务：高德地图JavaScript API (用于前端页面展示地图及获取定位) + 高德地图地理编码API (用于后端将坐标解析为具体地址)。

- 版本控制与部署：Git + Gitee (进行代码版本管理) + 后端打包为 JAR包 运行，前端静态资源最终也整合进Spring Boot项目一起部署。

  - 项目时间

项目计划周期为12周，共分为五个阶段：

- 需求分析与设计 (第1-3周)：深入讨论需求，撰写需求规格说明书，完成数据库设计，并定义好前后端交互的API接口。

- 核心功能开发 (第4-6周)：集中开发最核心的模块，包括员工管理、登录认证、基于位置的打卡功能及基础防作弊逻辑。

- 业务功能完善 (第7-9周)：开发考勤规则管理、数据统计报表、请假审批流程等周边业务功能。

- 系统测试与优化 (第10-11周)：进行全面的功能测试、性能测试，修复Bug，并根据测试反馈进行细节优化。

- 部署与文档整理 (第12周)：将系统部署到演示环境，编写用户手册和项目总结文档。

  - 项目资源

- 人力资源：项目组共5人，分工明确（详见首页表格），各司其职。

- 软件资源：

  - 开发工具：IntelliJ IDEA, Visual Studio Code, Postman (API测试工具), Navicat (数据库管理工具)。

  - 环境：JDK 22, Node 24, MySQL。

- 技术资源：将充分利用Spring Boot、Vue.js的官方文档，以及高德地图API开发者指南和Git版本控制的相关教程作为学习和技术支持的来源。

- 系统可行性分析

  - 系统必要性分析

深入分析传统考勤方式，我们发现其弊端已成为企业管理效率的阻碍：

- 数据孤岛问题：打卡机或纸质记录形成的数据与HR系统割裂，无法形成联动，信息更新不同步。

- 统计成本高昂：HR或行政人员每月需耗费大量时间人工比对、汇总数据，不仅效率低下，且极易出错。

- 防作弊能力缺失：代打卡、虚假签到等现象难以有效监管，影响考勤制度的严肃性和公平性。

- 管理规则僵化：传统设备难以适应弹性工作制、居家办公等现代工作模式，无法满足企业多样化管理需求。

因此，开发一套数据集中、规则灵活、统计自动的Web考勤管理系统，能切实解决上述痛点，提升企业管理效率和规范化水平，具有充分的现实必要性。

  - 系统设计总原则

我们将遵循以下原则指导整个设计和开发过程：

- 实用性优先：不追求大而全，聚焦核心痛点，确保每个功能都贴近实际应用场景，界面设计力求简洁直观，降低用户学习成本。

- 可靠性为核心：考勤数据直接关联员工薪资，必须保证打卡记录的准确、客观，防作弊机制要切实有效，系统运行要稳定可靠。

- 可扩展性为支撑：采用模块化设计，预留接口。未来可以方便地增加新功能，如Wi-Fi打卡、人脸识别、多级审批等，而无需重构系统。

- 安全性为底线：实施严格的用户认证和权限管理，对敏感数据进行加密传输和存储，防范常见的Web攻击。

- 经济性为考量：所有技术选型均基于开源或免费方案，力求在满足需求的前提下，将开发和运维成本降到最低。

  - SWOT分析

| 优势 (Strengths) | 劣势 (Weaknesses) |
| --- | --- |
| - 团队动力足：组员均为同班同学，沟通方便，学习积极性高，有强烈的意愿把项目做好。 | - 经验欠缺：缺乏大型商业项目开发经验，初期设计可能存在考虑不周或技术选型上的小偏差。 |
| - 范围可控：项目初期就确立了明确且适度的功能范围，有利于我们聚焦核心，降低项目失败风险。 | - 时间压力：12周周期较为紧凑，需要严格执行计划，任何环节的延误都可能影响最终交付。 |
| - 成本低廉：完全基于开源技术栈，没有任何额外的软件采购成本。 | - 存在外部依赖：核心打卡功能依赖于高德地图API的稳定性和免费额度。 |
| 机会 (Opportunities) | 威胁 (Threats) |
| - 贴合市场趋势：企业数字化转型是当前热点，一个实用的考勤系统很容易找到应用场景。 | - 技术挑战：GPS定位精度、并发场景下的打卡处理等技术难点若解决不好，可能影响用户体验。 |
| - 提升个人竞争力：一个完整的、高质量的项目经验，是求职时非常有分量的加分项。 | - 需求变更风险：随着项目深入，需求可能发生变更，需要我们具备良好的沟通和应变能力。 |
| - 潜在应用价值：如果系统完成度高，未来有机会联系校友企业进行试用，获取真实反馈，进一步完善。 | - 团队协作风险：Git版本管理冲突、任务分配不均等协作问题需要我们在过程中积极沟通解决。 |

  - 技术可行性

我们对选定的技术栈进行了评估，认为其在团队可掌握范围内：

- 前端：Vue.js和Element Plus的组合是当前主流，有大量成熟案例和中文文档。ECharts的图表封装度很高，能快速实现数据可视化。高德地图JS API的前端定位功能集成简单，示例丰富。

- 后端：Spring Boot的“约定优于配置”理念能让我们快速搭建起项目骨架。JPA/MyBatis的操作方式经过学习完全可以掌握。地理位置验证本质上是通过后端计算打卡坐标与公司坐标的距离，算法逻辑清晰，实现难度低。

- 数据库：MySQL是我们课程中重点学习过的，对于本项目的数据量和并发量，其性能完全足够。

综上，所有技术点均有成熟的学习路径和解决方案，技术风险可控，技术可行性高。

  - 经济可行性

- 开发成本：所有开发工具（IDEA社区版、VSCode）、数据库（MySQL）、运行环境（JDK、Node.js）均为免费开源或社区版本，无需任何商业授权费用。

- API调用成本：高德地图API为开发者提供了充足的免费调用额度，足以支撑我们开发、测试和最终演示的全过程。

- 人力成本：本项目为课程实践项目，团队成员无直接薪酬支出。

预期收益：通过项目，我们将获得宝贵的软件开发全流程经验，巩固专业知识，并产出一份高质量的课程作品，为未来就业增加有力砝码。如果项目表现出色，甚至可能探索与企业合作试用的机会，带来潜在的附加价值。从投入产出比看，经济上完全可行。

  - 运行可行性

- 用户操作便捷性：系统基于Web，员工无需安装任何App，通过手机或电脑浏览器即可完成打卡、申请等操作，界面友好，几乎零学习成本。

- 管理维护简易性：系统提供后台管理功能，管理员可轻松配置规则、管理人员、查看日志。同时，我们将设计数据备份和恢复机制，保障数据安全。

- 组织适应性：我们设计的考勤和审批流程参考了常见企业的管理模式，可以很好地融入企业现有的管理习惯，不会给组织带来额外的流程负担。

- 未来扩展性：本次开发的Web系统是基础，未来可以无缝地为移动端App或企业微信、钉钉等应用提供API接口，具备良好的运行和扩展前景。

综上所述，经过对项目的必要性、技术、经济和运行环境的全面分析，我们认为“勤致”员工考勤管理系统具备充分的可行性，建议立项开发。